СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

СТАРОКАЛИТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

135    СЕССИИ

от 15.06.2015 г.  №  305

с. Старая Калитва

Об утверждении плана работ по использованию средств муниципального дорожного фонда Старокалитвенского сельского поселения на 2015 и на будущий период на  2016 - 2017 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в Старокалитвенском сельском поселении Совет народных депутатов Старокалитвенского сельского поселения

РЕШИЛ:

- Утвердить план работ  по использованию средств муниципального дорожного фонда Старокалитвенского сельского поселения на 2015 и на будущий период на 2016- 2017 годы согласно приложению № 1.

- Настоящее решение подлежит опубликованию в «Вестнике муниципальных правовых актов Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области» и на официальном сайте Старокалитвенского сельского поселения в сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Старокалитвенского сельского поселения Н.Н.Грицынину.

Глава Старокалитвенского сельского поселения             Н.Н.Грицынина

Приложение№1

к решению Совета народных депутатов

Старокалитвенского сельского поселения

Россошанского муниципального района Воронежской области

от 15.06.2015 г.  № 305

План работ по использованию средств муниципального дорожного фонда Старокалитвенского сельского поселения на 2015 и на будущий

период на 2016- 2017 годы

| № п\п | Наименование населенного пункта, улицы, где планируется проведение дорожных работ | Вид дорожных работ | Объем дорожных работ | Объем финансирования 2015 г., (на 2016 – 2017 г.г. ориентировочно) | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Старая Калитва, ул. Советская | Ямочный ремонт асфальтированного покрытия, укладка асфальтобетонной смеси, ямочный ремонт вне карт | 0+285-0+722 | 2 246 462 руб. | 2015 г. |
| 2 | Старая Калитва, ул. Луговая | Ямочный ремонт асфальтированного покрытия, укладка асфальтобетонной смеси, ямочный ремонт вне карт; Укладка щебня для восстановления профиля щебеночных оснований | 1 135 м | 1 673 835 руб. | 2015 г. |
| 3 | Старая Калитва, ул. Молодежная | Ямочный ремонт асфальтированного покрытия, укладка асфальтобетонной смеси, ямочный ремонт вне карт | 450 м | 217 733 руб. | 2015 г. |
| 4 | Старая Калитва, ул. Юбилейная | Ямочный ремонт асфальтированного покрытия, укладка асфальтобетонной смеси, ямочный ремонт вне карт | 680 м | 332 917 руб. | 2015 г. |
| 5 | Старая Калитва, пер.Березовый | Ямочный ремонт асфальтированного покрытия, укладка асфальтобетонной смеси, ямочный ремонт вне карт | 112 м | 120 085 руб. | 2015 г. |
| 6 | Старая Калитва, ул. Колхозная | Укладка щебня для восстановления профиля щебеночных оснований | 800 м | 1 244 864 руб. | 2015 г. |
| 7 | Старая Калитва, ул. Базарная | Укладка щебня для восстановления профиля щебеночных оснований | 300 м | 464 045 руб. | 2015 г. |
| 8 | Старая Калитва, ул. Садовая | Укладка щебня для восстановления профиля щебеночных оснований | 630 м | 986 443 руб. | 2015 г. |
| 9 | Старая Калитва, ул. Солнечная | Укладка щебня для восстановления профиля щебеночных оснований | 350 м | 544 628 руб. | 2015 г. |
| 1 | Старая Калитва, ул.Степная | Ямочный ремонт асфальтированного покрытия, укладка асфальтобетонной смеси, ямочный ремонт вне карт |  |  | 2016 г. |
| 1 | Старая Калитва, ул. Дальняя | Ямочный ремонт асфальтированного покрытия, укладка асфальтобетонной смеси, ямочный ремонт вне карт |  |  | 2016 г. |
| 1 | Лощина, ул. Молодежная | Ямочный ремонт асфальтированного покрытия, укладка асфальтобетонной смеси, ямочный ремонт вне карт |  |  | 2017 г |
| 1 | Терновка, ул. Садовая | Ямочный ремонт асфальтированного покрытия, укладка асфальтобетонной смеси, ямочный ремонт вне карт |  |  | 2017 г. |
| 1 | Старая Калитва, пер Садовый | Сток дождевых вод | 350 м |  | 2017 г. |